Zpráva

|  | Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464 Praha 10 |  |
| --- | --- | --- |
| Datum a poznámky 31/ července 2026 | Věc: STAV PLNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU SPOLEČENSTVÍ od 1.ledna do 30. září 2010 |  |
|  | # 1) Úvod Tato zpráva je druhá za trvání našeho společenství a slouží k aktuální informaci vlastníků jednotek. Jejím druhotným cílem je, aby správcovská firma účtovala o hospodaření našeho SVJ aktuálně a kvalifikovaně, a tím byl v průběhu roku stálý přehled o provedených opravách a investičních akcích a také o proplacených daňových dokladech. Vlastníci jednotek mohou tímto způsobem pravidelně sledovat, jakým způsobem se nakládá s jejich finančními prostředky, které zasílají do tzv. fondu oprav. Také zpracování zprávy za třetí čtvrtletí je ztíženo skutečností, že dosud není vypořádané vyúčtování mezi Městskou části P 10 a naším společenstvím za rok 2010. Na shromáždění vlastníků jednotek dne 23.6.2010 byl schválen rozpočet příspěvků na správu domu pro rok 2010 v celkové výši 13 898 000 Kč (vč. mezd a odvodů zdravotního pojištění, které jsou nyní po vyplacení částek dodatečně vyčísleny). Tyto finanční prostředky byly schváleny ve dvou částech a to: - PROSTŘEDKY na správu domu ve výši 1 158 000 Kč + mzdy vč. zdravotního pojištění 540 000 Kč Celkem na správu domu 1 698 000 Kč - PROSTŘEDKY na realizaci plánu oprav ve výši 12 200 000 Kč Ze schválených finančních prostředků na rok 2010 bylo k 30. září 2010 vyčerpáno celkem 2 041 987 Kč, tj. 14,69 % schváleného plánu. # 2) Čerpání finanční prostředků (NA SPRÁVU DOMU) Ze schválených finančních prostředků na „Správu domu“ pro rok 2010 ve výši 1 698 000 Kč bylo k 30. září 2010 vyčerpáno celkem 1 519 211 Kč, tj. 89,47 % schváleného plánu. Popis čerpání viz níže v textu: ## Odměna správcovské firmě Tommi Schválený plán na rok 2010; 900 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 617 447 Kč. % plnění k 30.9.2010; 68,61 %. Ve třetím čtvrtletí byl správcovské firmě uhrazen 3x měsíční paušál ve výši 69 564 Kč, tj. celkem 208 692 Kč. (Mandátní smlouva se správcovskou firmou Tommi-holding, s.r.o. byla uzavřena od 1. března 2010.) ## Poštovné Schválený plán na rok 2010; 3 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 564 Kč. % plnění k 30.9.2010; 18,80 %. V prvním pololetí bylo vyčerpáno na poštovné 20 Kč. ## Poplatky za vedení běžného účtu ČSOB Schválený plán na rok 2010; 15 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 2 187 Kč. % plnění k 30.9.2010; 14,58 %. Ve třetím čtvrtletí bylo uhrazeno za bankovní poplatky 909 Kč. ## Poplatky SIPO Schválený plán na rok 2010; 0 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 8 489 Kč. % plnění k 30.9.2010; -. Ve třetím čtvrtletí bylo uhrazeno za poplatky SIPO 3 253 Kč. ## Pojištění domu a odpovědnosti za škodu Schválený plán na rok 2010; 115 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 99 178Kč. % plnění k 30.9.2010; 86,24 %. Ve třetím čtvrtletí byla provedena úhrada ročního pojištění domu ve výši 85 632 Kč. ## Právní, konzultační a poradenské služby Schválený plán na rok 2010; 75 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 49 831 Kč. % plnění k 30.9.2010; 66,44 %. Ve třetím čtvrtletí bylo z položky na poradenské služby čerpáno 3 600 Kč, za poradu s advokátem doporučeným Sdružením BD a SVJ. Dále byl uhrazen členský příspěvek ve výši 5 915 Kč, v souvislostí se skutečnost, že se naše SVJ stalo od 1.8.2010 členem Sdružení BD a SVJ. ## Drobné administrativní nákupy Schválený plán na rok 2010; 75 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 4 545 Kč. % plnění k 30.9.2010; 6,06 %. Ve třetím čtvrtletí byly uskutečněny drobné nákupy ve výši 1 149 Kč, a to zejména nákup papíru, korkové nástěnky a výroby klíčů. ## Platby za mobilní telefony a internet Schválený plán na rok 2010; 60 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 23 456 Kč. % plnění k 30.9.2010; 39,09 %. Ve třetím čtvrtletí bylo uhrazeno za telefonní poplatky 9 466 Kč. ## Energetický audit Schválený plán na rok 2010; 100 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 0 Kč. % plnění k 30.9.2010; 00,00 %. Ve třetím čtvrtletí nebyly z této položky čerpány žádné finanční prostředky. ## Mimořádné úklidy a vyklízení Schválený plán na rok 2010; 50 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 192 037 Kč. % plnění k 30.9.2010; 384,07%. Ve třetím čtvrtletí bylo za mimořádné vyklízecí práce vynaloženo 23 800 Kč (firma TREBO), z toho za dvě akce „Úklid po bezdomovcích“ (12 000 Kč) a za práce na kanalizaci a odplevelení (11 800 Kč). (Sjednaná měsíční částka za úklid se vyúčtovává do „služeb“). ## Deratizace Schválený plán na rok 2010; 25 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 0 Kč. % plnění k 30.9.2010; 00,00 %. Ve třetím čtvrtletí nebyly z této položky čerpány žádné finanční prostředky. V měsíci září byla provedena deratizace na Moskevské, ale daňový doklad není do 30.9. zaúčtován. ## Požární servis a protipožární řešení budovy Schválený plán na rok 2010; 70 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 136 842 Kč. % plnění k 30.9.2010; 195,49 %. Ve třetím čtvrtletí nebyly z této položky čerpány žádné finanční prostředky. ## Kancelářská technika Schválený plán na rok 2010; 50 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 43 935 Kč. % plnění k 30.9.2010; 87,87 %. Ve třetím čtvrtletí nebyly z této položky čerpány žádné finanční prostředky. ## SW - IT Schválený plán na rok 2010; 10 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 5 390 Kč. % plnění k 30.9.2010; 53,90 %. Ve třetím čtvrtletí nebyly z této položky čerpány žádné finanční prostředky. ## Mobilní telefony (nákup) Schválený plán na rok 2010; 5 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 1 507 Kč. % plnění k 30.9.2010; 30,14 %. Ve třetím čtvrtletí nebyly z této položky čerpány žádné finanční prostředky. ## Drobný majetek (nákup) Schválený plán na rok 2010; 20 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 25 231 Kč. % plnění k 30.9.2010; 126,16 %. Ve třetím čtvrtletí nebyly z této položky čerpány žádné finanční prostředky. ## Mzdy (Odměny členům výboru) Schválený plán na rok 2010 hrubého včetně odvodů (12+2 měs.); 540 001 Kč; 28 000 Kč čistého měsíčně. Čerpání k 30. 9. 2010; 308 572 Kč. % plnění k 30.9.2010; 57,14 %. Na shromáždění vlastníků byly schváleny odměny pro výbor společenství od 1. listopadu 2009 ve výši 28.000 Kč čistého měsíčně pro 7 členů výboru. Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2010 budou vyplaceny mzdy včetně odvodů za 14 měsíců. Do 30.9.2010 si výbor vyplatil mzdu včetně odvodů za dva měsíce roku 2009 a šest měsíců roku 2010, tj. do 30.6.2010 z toho: Hrubá mzda celkem …………………….…… 283 094 Kč Zdravotní pojištění hrazené SVJ ……………. 25 478 Kč Osobní náklady celkem …………… ….…… 308 572 Kč Výše odměn, na které se členové výboru dohodli, je zveřejněna na vrumo.cz v 28. zápise výboru z 8.9.2010: http://www.vrumo.cz/dokumenty/28-jednani-8-9-2010.pdf # 3) Čerpání finanční prostředků (PLÁN OPRAV) Ze schválených finančních prostředků na „Fond oprav“ pro rok 2010 ve výši 12 200 000 Kč bylo k 30. září 2010 vyčerpáno celkem 565 776 Kč, tj. 4,64 % schváleného plánu. Popis čerpání viz níže v textu: |
|  | ## Vstupní portály (vstupy) jednotlivých domů Schválený plán na rok 2010; 4 500 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 0 Kč. % plnění k 30.9.2010; 00,00 %. V plánu oprav pro rok 2010 bylo shromážděním vlastníků schváleno variantní zpracování projektu na úpravu a zabezpečení vchodů, zajištění stavebního povolení – ohlášení a provedení výběru dodavatele a zrealizování akce. Ve třetím čtvrtletí nebyly na tuto akci čerpány žádné prostředky. Dle informací, které má kontrolní komise ze chůzí výboru, budou vstupní portály realizovány na začátku roku 2011. ## Instalace měřidel studené vody Schválený plán na rok 2010; 800 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 0 Kč. % plnění k 30.9.2010; 00,00 %. V plánu oprav pro rok 2010 bylo shromážděním vlastníků schváleno provedení instalace měřidel studené vody. Ve třetím čtvrtletí nebyly z položky čerpány žádné prostředky. ## Instalace poměrových měřidel tepla Schválený plán na rok 2010; 2 200 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 0 Kč. % plnění k 30.9.2010; 00,00 %. V plánu oprav pro rok 2010 bylo shromážděním vlastníků schváleno zpracování projektu pro komplexní regulaci otopné soustavy obsahující osazení termostatických hlavic a ventilů a následné provedení instalace měřidel. Ve třetím čtvrtletí nebyly na tuto akci čerpány žádné prostředky. ## Výtahy Schválený plán na rok 2010; 800 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 0 Kč. % plnění k 30.9.2010; 00,00 %. V plánu oprav pro rok 2010 bylo shromážděním vlastníků schváleno provedení zásadní opravy stávajícího stavu výtahů podle stupně poškození. Ve třetím čtvrtletí nebyly tyto zásadní opravy realizovány. ## Pavlány, oprava patek podpěrek Schválený plán na rok 2010; 250 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 0 Kč. % plnění k 30.9.2010; 00,00 %. V plánu oprav pro rok 2010 bylo shromážděním vlastníků schváleno provedení lokální opravy patek podpěr pavlánů dle zjištěných konstrukčních vad. Ve třetím čtvrtletí nebyly tyto opravy realizovány. ## Střechy, zatékání vody Schválený plán na rok 2010; 100 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 40 000 Kč. % plnění k 30.9.2010; 40,00 %. V plánu oprav pro rok 2010 bylo shromážděním vlastníků schváleno provedení lokálních oprav zjištěných netěsností a konstrukčních závad, v případě, že tyto opravy nebudou dostatečné, zajistit projekt na komplexní opravu střechy na Moskevské a dílčí na Vršovické. Ve třetím čtvrtletí byla realizována oprava střešního pláště a vzduchotechniky na Vršovické 1461 v souvislosti s havárií, tj. kdy protečením vody při deštích bylo způsobeno zahoření elektroinstalace se zásahem požárníků a PRE. Opravu střechy za 20 000 Kč provedla firma Macháček Zdeněk. ## Tlakové potrubí vody Schválený plán na rok 2010; 20 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 0 Kč. % plnění k 30.9.2010; 00,00 %. V plánu oprav pro rok 2010 bylo shromážděním vlastníků schváleno zajištění výměny potrubí z důvodu nebezpečí vyřazení hlavního řadu vody v Uzbecké. Ve třetím čtvrtletí nebyly tyto opravy realizovány. ## Průsaky spodní vody do výtahových šachet Schválený plán na rok 2010; 80 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 10 660 Kč. % plnění k 30.9.2010; 13,33 %. V plánu oprav pro rok 2010 bylo vzhledem k průsakům vody do výtahové šachty na Moskevské (zápach a tvorba hygienicky závadných baktérií) shromážděním vlastníků schváleno zpracování odborného posudku a zajištění rozboru vody. Ve třetím čtvrtletí nebyly tyto opravy realizovány. ## Nálezová oprava chodeb a schodišť Schválený plán na rok 2010; 400 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 0 Kč. % plnění k 30.9.2010; 00,00 %. V plánu oprav pro rok 2010 bylo shromážděním vlastníků schváleno zajištění nálezových oprav chodeb a schodišť, kde může dojít k úrazu. Ve třetím čtvrtletí nebyly tyto opravy realizovány. ## Kontrola elektroinstalace Schválený plán na rok 2010; 100 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 0 Kč. % plnění k 30.9.2010; 00,00 %. V plánu oprav pro rok 2010 bylo shromážděním vlastníků schváleno provedení zjištění stavu elektroinstalace a zabezpečení nálezových oprav a odstranění závad, které jsou v rozporu s ČN a mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Ve třetím čtvrtletí nebyly tyto opravy realizovány. ## Odsávání, vzduchotechnika Schválený plán na rok 2010; 100 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 0 Kč. % plnění k 30.9.2010; 00,00 %. V plánu oprav pro rok 2010 bylo shromážděním vlastníků schváleno zpracování odborného posouzení systémů odsávání ve všech budovách a zajistit opravu (rekonstrukci). Ve třetím čtvrtletí nebylo zajištění posudku na systém odsávání provedeno a případné opravy realizováno. ## Úpravy EPS Schválený plán na rok 2010; 200 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 0 Kč. % plnění k 30.9.2010; 00,00 %. V plánu oprav pro rok 2010 bylo shromážděním vlastníků schváleno vyblokování EPS ze závislosti na systému ostrahy garáží. Ve třetím čtvrtletí nebylo zajištění realizováno. ## Běžné opravy a zjištění provozu technologií Schválený plán na rok 2010; 1 000 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 413 182 Kč. % plnění k 30.9.2010; 41,32 %. Ve třetím čtvrtletí bylo čerpáno celkem 114 762 Kč, z toho za: STAVEBNÍ PRÁCE Měsíc povedení; Dům; Částka; Dodavatel služby. SRPEN; průjezd; 3 600 Kč; INPROS Praha, pokládka ACO. CELKEM; 3 600 Kč. INSTALATÉRSKÉ PRÁCE Měsíc povedení; Dům; Částka; Dodavatel služby. ČERVENEC; 1463; 2 422 Kč; Bytoprav s.r.o. ČERVENEC; 1463; 2 900 Kč; Bytoprav s.r.o.. ČERVENEC; 1463; 682 Kč; Bytoprav s.r.o.. ČERVENEC; 1463; 2 556 Kč; Bytoprav s.r.o.. SRPEN; 1461; 15 552 Kč; Elsico, výměna rozvodů a stoup.. CELKEM; 24 112 Kč. ZÁMEČNICKÉ PRÁCE Měsíc povedení; Dům; Částka; Dodavatel služby. ZÁŘÍ; 1464; 16 325 Kč; ŠEJNA PETR. CELKEM; 16 325 Kč. ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE Měsíc povedení; Dům; Částka; Dodavatel služby. SRPEN; 1461; 35 240 Kč; ELSICO, vým.rozvodů elektro*). SRPEN; 1463; 915 Kč; 3 + S, oprava osvětlení. ZÁŘÍ; 1463; 864 Kč; Jeřábek Milan, elektr. práce. ZÁŘÍ; 1464; 1 090 Kč; Jeřábek Milan, elektr. práce. CELKEM; 38 109 Kč; *) havárie – požár elektroinst.. VÝTAHY Měsíc povedení; Dům; Částka; Dodavatel služby. ČERVENEC; 1463; 2 552 Kč; OTIS, oprava výtahu. ČERVENEC; 1464; 957 Kč; OTIS, oprava šachetních dveří. ČERVENEC; 1464; 1 276 Kč; OTIS, oprava kabinových dveří. ČERVENEC; 1464; 1 276 Kč; OTIS, prověř. zámků+kontaktů. ČERVENEC; 1464; 638 Kč; OTIS, oprava výtahu. ČERVENEC; 1461; 1 914 Kč; OTIS, oprava výtahu. ČERVENEC; 1464; 2 208 Kč; OTIS, oprava výtahu. ČERVENEC; 1464; 957 Kč; OTIS, restart progr.po výp.sítě. ČERVENEC; 1461; 1 276 Kč; OTIS, oprava kabinových dveří. SRPEN; 1461; 2 552 Kč; OTIS, oprava pohyb.kabin.dv.. SRPEN; 1461; 957 Kč; OTIS, oprava konkt.+překouš.. SRPEN; 1461; 1 219 Kč; OTIS, dodání a výměna žárovek. SRPEN; 1461; 2 393 Kč; OTIS, oprava zdvihu. SRPEN; 1462; 1 276 Kč; OTIS, proměř.obvodů a jističe. ZÁŘÍ; 1464; 957 Kč; OTIS, oprava výtahu. ZÁŘÍ; 1461; 2 552 Kč; OTIS, vyprošťování osob. ZÁŘÍ; 1463; 638 Kč; OTIS, oprava dveří. ZÁŘÍ; 1461; 2 552 Kč; OTIS, oprava výtahu. ZÁŘÍ; 1463; 1 276 Kč; OTIS, oprava výtahu. ZÁŘÍ; 1463; 1 914 Kč; OTIS, oprava výtahu. ZÁŘÍ; 1463; 1 276 Kč; OTIS, oprava zámku. CELKEM; 32 616 Kč. Na servis 10 výtahů, které jsou v našich objektech, vybral výbor od června firmu OTIS. Sjednaná paušální částka (periodické opravy výtahů) se vyúčtovává do „služeb“ a zásahy typu vyprošťování z výtahu, oprava dveří a tlačítek se platí z fondu oprav (viz tabulka výše). ## Terasy a průjezd Schválený plán na rok 2010; 1 200 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 0 Kč. % plnění k 30.9.2010; 00,00 %. V plánu oprav pro rok 2010 bylo shromážděním vlastníků schváleno provedení sanace poškozených míst s cílem zamezit pokračování dalšího poškozování zdí a zatékání dle zpracovaných havarijních opatření (odborného posouzení havarijního stavu teras). Zpracovat projekt a zajistit stavební povolení, realizaci provést ještě v tomto roce. Ve třetím čtvrtletí nebylo provedení sanace realizováno. ## Místnost výboru, vedlejší shromažďovací místnost (bez vybavení) Schválený plán na rok 2010; 50 000 Kč. Čerpání k 30. 9. 2010; 101 934 Kč. % plnění k 30.9.2010; 203,87 %. Ve třetím čtvrtletí nebyly z této položky čerpány žádné finanční prostředky. # 4) Výnosy SVJ ## Úrok z družstevního konta (běžného účtu) Schválený plán na rok 2010; 0 Kč. Výnos k 30. 9. 2010; 8 393 Kč. % plnění k 30.9.2010; -. ## Úrok ze spořícího účtu Schválený plán na rok 2010; 0 Kč. Výnos k 31. 8. 2010; 62 094 Kč. % plnění k 31.8.2010; -. Úroky za měsíc září ze spořícího účtu nejsou ještě výborem předloženy k zaúčtování, proto jsou úroky prozatím vyčísleny k 31.8.2010. (Úroky z termínovaných vkladů jsou předmětem daně z příjmů SVJ). # 5) Výnosy vlastníků jednotek ## Billboardy, antény Schválený plán na rok 2010; 0 Kč. Výnos k 30. 9. 2010; 205 608 Kč. % plnění k 30.9.2010; -. Za pronájem reklam a billboardu bylo vlastníkům ve 3. čtvrtletí zaplaceno 156 553 Kč, oblast výnosů vlastníků jednotek však ještě není výborem dořešena, z toho důvodu dosud není stanoven předpis plateb, tj. kolik by vlastníci měli za rok 2009 a 2010 obdržet. Některé subjekty zatím z administrativních důvodů (převzetí dokumentů od Městské části) neplatí vůbec (např. Gorenie), neboť s nimi není uzavřen smluvní vztah. # 6) Pohledávky za vlastníky od 1.1. do 30.6.2010 Předpis FO 2010; 10 209 024 Kč. Předpis záloh na služby; 7 000 000 Kč; cca. Předpis celkem; 17 209 024 Kč; (mělo být uhrazeno). Bylo uhrazeno; 17 024 610 Kč; (do 30.10.2010). % plnění k 30.9.2010; 98,93 %. Rozdíl (pohledávka za vlastníky); 184 414 Kč; cca. # Vzhledem k tomu, že dosud není dokončeno vyúčtování s Městkou částí za rok 2010, není ještě přesně vyčíslen předpis a úhrada do fondu oprav a služeb, tyto údaje je nutno brát prozatím pouze jako orientační, ale o výši základních hodnot jsou zcela vypovídající. # 7) Stav financí na bankovních účtech a v pokladně # k 30.9.2010 ČSOB spořící účet; 9 674 171,18 Kč. ČSOB družst. konto (běžný účet); 4 931 418,95 Kč. Pokladna; 21 218,00 Kč. CELKEM; 14 626 808,13 Kč. # Vzhledem k tomu, že dosud není dokončeno vyúčtování mezi Městkou částí a SVJ za rok 2009 a 2010 výše uvedená tabulka pouze eviduje zjištěný stav. Je předpoklad, že část finančních prostředků za období od 6.6. do 20.10.2010 bude vrácena zpět Městské části P 10, vysvětlení k této záležitosti bude podávat výbor společenství. # 8) Závěr a návrh opatření - Ke skutečnosti, že ze schválených ročních finančních prostředků bylo k 30. září 2010 vyčerpáno pouze 14,69 % ročního plánu bude podávat vysvětlení výbor společenství na domovních schůzích, které by měly být svolány do konce roku 2010. - Aby nedocházelo ke skluzu mezi plánovanými a realizovanými akcemi „Plánu oprav“, kontrolní komise doporučuje výboru sestavit plán práce na rok 2011, který časově určí jak přípravu, tak realizaci jednotlivých schválených akcí tak, aby finanční prostředky, které vlastníci platí v poměrně vysoké částce, byly vynaloženy efektivně a hospodárně a začala se zvyšovat úroveň bydlení. - Nejzávažnější kapitolou rozpočtu SVJ je a vždy bude financování „Plánu oprav“ (pro r. 2010 činí 91,33 % celkové hodnoty rozpočtu SVJ). Kontrolní komise, s odvoláním na závěry této zprávy (bod 1 a 2), doporučuje výboru SVJ sestavit a předložit shromáždění vlastníků ke schválení kromě ročního plánu oprav pro rok 2011 také střednědobý plán oprav, ve kterém by byly uváženy potřeby oprav a rekonstrukcí, jejichž příprava a realizace přesahuje obzor jednoho roku, nebo jejichž potřebu je nutno ve střednědobém obzoru očekávat a zároveň zde byly zváženy jejich priority, podmíněnost, posloupnost, termíny a zároveň bylo také naplánováno jejich financování v souladu se současnými i očekávanými příjmy (platbami vlastníků a jejich výší v budoucím období). K tomu kontrolní komise doporučuje výboru SVJ obnovit dosud nedokončený, resp. opomíjený proces převzetí společných částí domů s cílem dosazení co nejlepších podmínek pro SVJ (vlastníky jednotek), a to: - Vymezit zatím nejasný rozsah společných částí domů. - Zajistit nápravu závažných případů dlouhodobě neřešené, resp. zanedbané údržby předávající stranou v minulém období, zejména pak významných celků společných částí domů (garáže, terasy, apod.) a to na účet strany předávající, nebo s její maximální spoluúčastí. - Vyhodnotit technický stav společných částí a zavést z toho plynoucí vstupy do plánu oprav. Bez výše uvedeného nelze odpovědně sestavit střednědobý plán oprav, v současné době však přetrvává a bohužel i sílí hrozba, že zanedbanou údržbu společných částí domů (např. teras, střechy garáží) provede výsledně SVJ na účet vlastníků jednotek, a to bez spoluúčasti předávajícího, tedy ÚMČ Praha 10. Kvalifikovaný odhad těchto nákladů je v řádu desítky či desítek miliónů Kč. Kontrolní komise konstatuje, že výbor v průběhu října 2010 určil člena výboru (p. Lubomíra Hokra – Uzbecká), který bude zodpovídat za získání právních informací ve věci zanedbání péče ze strany předávajícího. Po získání těchto informací by výbor měl zpracovat koncepci svého postupu v této důležité záležitosti a neprodleně začít konat. - V položce „Billboardy a antény“ (týká se i dalších reklam na našich domech) není dosud výborem dořešena oblast výnosů vlastníků jednotek. Tuto oblast by měl výbor kvalifikovaným způsobem a bezodkladně řešit, neboť vlastníci jednotek takto zbytečně přichází o finanční zdroje. - Kontrolní komise navrhuje, aby v roce 2011 byl po zkušenostech z letošního roku vylepšen portál www.vrumo.cz tak, aby do něj měli přístup pouze vlastníci jednotek. Poznámka: Tato zpráva „Stav plnění schváleného rozpočtu společenství od 1. ledna do 30. září 2010“ nenahrazuje Zprávu o hospodaření, kterou předkládá výbor společenství na schůzi shromáždění vlastníků, a která podléhá schválení shromážděním. |
|  | Zpracovala: | Hana Nekolová |
|  | Schválila: | Kontrolní komise SVJ |
|  | Dne: | 30. 11. 2010 |