- Zápis č. 23

z řádně svolaného zasedání kontrolní komise Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10

- Dne:              26. dubna 2011

- Přítomni:      Čermák Jiří, Čermák Josef, Konopásková Hana, Lukášová Věra, Nekolová Hana

- Omluveni:    0

- Neomluveni: 0

- Kontrolní komise je usnášení schopná.

- Aktivisté:      Železný Jiří, Zasadil Vladimír

_______________________________________________________________________

- PROGRAM:

- Převzetí společných částí domu a kompenzace očekávaných nákladů SVJ na jejich opravy, vynucené dlouhodobým zanedbáním jejich údržby předchozím majitelem

- __________________________________________________________________________

- Převzetí společných částí domu a kompenzace očekávaných nákladů SVJ na jejich opravy, vynucené dlouhodobým zanedbáním jejich údržby předchozím majitelem

Kontrolní komise se seznámila s Právním stanoviskem ze dne 28.3.2011 (PrSt 2.)  vypracovaným Dr. Ptáčkem, doplňujícím dle dodatečného zadání a otázek právní stanovisko téhož autora z 8.12.2010 (PrSt 1.)  .

V této souvislosti  vyhodnotila také aktuální plnění usnesení výboru č 6/5 dle přílohy zápisu č.5 z 2.2.2011.

Závěrem kontrolní komise konstatuje:

- Dosažení záměru SVJ, tj. finanční, nebo jiná kompenzace hrozby vysokých nákladů na opravy společných částí domů, zejména tzv. teras, v důsledku zanedbání obvyklé údržby předchozím majitelem (viz usnesení výboru č 6/5 a přílohu zápisu č.5 z 2.2.2011) je dle výše uvedených právních rozborů značně ztížené v důsledku dosud trvajícího prodlení fyzického převzetí společných částí domů do majetku vlastníků a správy SVJ a v důsledku toho i nevyužití šestiměsíční zákonné lhůty k uplatnění odpovědnosti prodávající z vad společných částí domu, avšak nikoli nemožné.

Je nutno očekávat obtížný, dlouhotrvající a nákladný proces vyjednávání, případně i soudního vymáhání nároků SVJ vůči prodávajícímu.

Je však nutné společných částí domu fyzicky převzít, vymezit rozsah vad a nákladů na jejich odstranění, uplatnit odpovědnost prodávající za vady dle usnesení výboru č.6/5, byť s rizikem neúspěchu, protože náklady na opravu teras jsou očekávány v řádu desítek mil. Kč.

- Proces fyzického převzetí společných částí domů byl obnoven, probíhá zatím  s dílčími výsledky, a to hlavně zásluhou osobní iniciativy p. Škardy a Ing.arch Železného. Jsou k dispozici právní stanoviska Dr. Ptáčka, zpracovaná na základě zadání výboru a relevantních smluv, pořízených p. Hokrem a jím vedené následné komunikace a jsou dobře využitelná v dalším postupu SVJ .

Převzetí společných částí domu zatím dokončeno není.

Uplatnění odpovědnosti z vad je s využitím výše uvedených právních stanovisek možné, ale teprve na základě provedeného fyzického převzetí společných částí domů, z něho plynoucího vymezení relevantních vad a jejich doložení odbornými posudky. Dosažení konečného záměru SVJ, tj. přiměřené kompenzace nákladů na jejich odstranění od strany prodávající si vyžádá delší čas a významné náklady.

Odborné posudky nejzávažnějších vad, které jsou nesporné a o nichž víme, tedy např. zatékání do teras a souvisejících nebytových prostorů, je třeba vyhotovit/dopracovat neprodleně.

- Usnesení výboru č 6/5 s přílohou zápisu č.5 z 2.2.2011 je plněno jen zčásti a v časovém zpoždění.

- Usnesení č. 1/23: Kontrolní komise schválila jednomyslně následující usnesení:

Kontrolní komise doporučuje výboru:

- Koncentrovat pozornost a úsilí k naplnění jeho usnesení č. 6/5 s přílohou zápisu č.5 z 2.2.2011

- Provést závěrečnou konzultaci s Dr. Ptáčkem k otázkám aplikace závěrů PrSt 2. K tomuto jednání přizvat zástupce kontrolní komise.

- Je nutno vysvětlit danou problematiku srozumitelně a ve všech souvislostech na domovních schůzích i shromáždění členů SVJ a dotázat se na jejich názor a případně získat souhlas vlastníků s vynaložením dalších potřebných nákladů na právní a odborný servis, případně i na soudní výlohy.

4)  Neprodleně zadat zpracování odborného posudku na vadu zatékání vody do teras a dotčených nebytových prostorů, který postihne příčiny vady a naznačí způsob, rozsah a náklady oprav tak, aby stav odpovídal normálnímu způsobu používání a údržby.

- Zapsala:

- Hana Nekolová – předseda kontrolní komise ………………………………

- Za členy kontrolní komise:

- Josef Čermák                         …………………………..

- Jiří Čermák                            …………………………..

- Hana Konopásková                ………………………….

Věra Lukášová                      …………………………